## Systém včasného varování

Popis:

Dodávku bezdrátového varovného systému zrealizoval dodavatel SOVT-RADIO spol. s.r.o.

Spočívala v montáži 11 kusů bezdrátových hlásičů s celkem 25 reproduktory na stávající sloupy s veřejným osvětlením a na nově zřízený sloup se solárním napájením v obci Olešná.

Akce proběhla úspěšně, dle podmínek Smlouvy o dílo.

Termín realizace akce (od-do) dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem akce (či dodatku ke smlouvě):

Červen 2022 – září 2022

Celkové výdaje akce:

248 962,34 Kč

Výše poskytnuté investiční dotace:

204 000 Kč, vyčerpáno 149 377,40 Kč dle podmínek smlouvy

Procentuální podíl dotace stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace:

60%